

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЕВЕРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

станица Новодмитриевская

от 14.11.2022г. № 133

**О внесении изменений в постановление администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы» №200 от 12.11.2021 года**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 14 мая 2021 года № 83 «О внесении изменений в постановление администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 12 ноября 2014 года № 243 «Об утверждении Порядка

принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новодмитриевского

сельского поселения Северского района»,  
 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к муниципальной программе «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы» утвержденной постановлением администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района №200 от 12.11.2021 года, приложение изложить в новой редакции.

2. Общему отделу (Колесникова М.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Маленкову Н.Ю.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новодмитриевского сельского

поселения Северского района И.А. Головин

Приложение к постановлению

администрации Новодмитриевского

сельского поселения Северского района

от 14.11.2022г. № 133

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Новодмитриевского сельского поселения Северского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Развитие, содержание и ремонт систем наружного освещения»  - «Организация ритуальных услуг и мест захоронения»;  - «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства поселения» - «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы  - «Озеленение»  - «Поощрение победителей краевого конкурса на звание лучший орган территориального общественного самоуправления» |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены муниципальной программой |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Новодмитриевского сельского поселения Северского района |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Новодмитриевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов;  - организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;  - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения;  - приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства;  - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - разработка проектно-сметной документации по объекту «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута». |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество освещенных населенных пунктов;  - количество приобретенных и посаженных деревьев;  - количество установленных элементов благоустройства (лавочек, контейнеров, вазонов и т.д.);  - количество убранных несанкционированных свалок;  - контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения – выдача предписаний;  - количество отремонтированных и реконструированных памятников ВОВ;  - количество кладбищ, где проводились мероприятия по благоустройству;  - количество обустроенных детских площадок;  - разработка ПСД многофункциональной площадки  – привлечение ТОС для участия в конкурсах по благоустройству своих территорий;  - количество проектов местных инициатив |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы и подпрограмм | Общий объем программы, составляет **12 224,9** тыс. рублей, в том числе:  2021 году – 6263,4 тыс. руб.;  2022 году – 4789,5 тыс. руб.;  2023 году – 1172,0 тыс. руб.  В том числе:  за счет средств краевого бюджета:  2021 год 2 730,0 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета:  2021 году – 3533,4 тыс. руб.;  2022 году – 4789,5 тыс. руб.;  2023 году – 1172,0 тыс. руб.;  Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт систем наружного освещения населенных пунктов» на 2021-2023 годы в Новодмитриевском сельском поселении из средств местного бюджета составляет **1 480,0** тыс. руб., в том числе по годам:  2021 году – 840,0 тыс. руб.;  2022 году – 290,0 тыс. руб.;  2023 году – 350,0 тыс. руб.  Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» на 2021-2023 годы в Новодмитриевском сельском поселении»  из средств местного бюджета составляет **1 705,0** тыс. руб., в том числе по годам:  2021 году – 485,0 тыс. руб.;  2022 году – 735,0 тыс. руб.;  2023 году – 485,0 тыс. руб.  Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства поселения» на 2021-2023 годы в Новодмитриевском сельском поселении составляет **1 550,7** тыс. руб., в том числе:  местный бюджет:  2021 году – 715,7 тыс. руб.;  2022 году – 498,0 тыс. руб.;  2023 году – 337,0 тыс. руб.  краевой бюджет:  2021 год – 1245,7 тыс. руб.  Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» составляет 1446,7 тыс. руб. в том числе:  за счет средств местного бюджета:  2021 год – 422,6 тыс. руб.  за счет средств краевого бюджета:  2021 год – 1024,1 тыс. руб.  Подпрограмма «Озеленение»  в Новодмитриевском сельском поселении из средств местного бюджета составляет 1 027,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 году – 1 027,9 тыс. руб.;  Подпрограмма «Поощрение победителей краевого конкурса на звание лучший орган территориального общественного самоуправления» составляет 531,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета:  2021 году – 531,1тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация Новодмитриевского сельского поселения |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства территории Новодмитриевского сельского поселения Северского района

Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития Новодмитриевского сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

Муниципальное образование Новодмитриевское сельское поселение включает в себя 4 населенных пункта. Населенные пункты удалены друг от друга и от административного центра поселения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Новодмитриевского сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшилось, кроме того, значительная их часть достигла периода естественного старения. Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

В населенных пунктах поселения существует проблема организации досуга детей. Территории детских площадок не оборудованы детскими площадками, в необходимых объемах. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства территорий.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий и сооружений. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в поселении. По этой причине наружное освещение требует постоянного обслуживания, включающего в себя надзор за исправностью электросетей, ликвидацию повреждений, замену элементов установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), ремонт устройств телемеханического и автоматического управления сетями, замену электрических ламп, чистку светильников.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы**

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2021 по 2023 годы.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам, приведены в [**приложении N 1**](#sub_1100) к настоящей Программе.

**3. Перечень и основные мероприятия программы**

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика Новодмитриевского сельского поселения, улучшение структуры зелёных насаждений, повышение комфортности территории сельского поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в **приложении 2** к настоящей Программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета поселения с возможным привлечением средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Новодмитриевского сельского поселения Северского района.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=D14FEC1CF392269781086977CCAEF2A04DFE7000A8ED17F431E1EC1D8B4A3AEFBD4BBAA2076909A5C6F185A3z2O) об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в приложении 2:

**5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы в том числе:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов для банков, повышению [инфляции](garantF1://49900.0) и повышению [ключевой ставки](garantF1://10080094.100) Центрального банка, что скажется на ужесточении условий ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и снижению уровня доступности ипотечных кредитов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и участников муниципальной программы;

обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников муниципальной программы;

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

**6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

**7. Методика оценки эффективности реализации программы**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 14 мая 2021 г. № 83 «О внесении изменений в постановление администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района

от 12 ноября 2014 года № 243 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новодмитриевского сельского поселения Северского района».

**8. Механизм реализации муниципальной программы и**

**контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку программы;

- формирует структуру программы и перечень участников программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Новодмитриевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Начальник финансового отдела И.В. Хомякова

Приложение N 1

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Благоустройство территории Новодмитриевского сельского поселения Северского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [**<\*>**](#sub_101) | Значение показателей | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | [**Муниципальная программа**](#sub_1000) **«Благоустройство территории Новодмитриевского сельского поселения Северского района»** | | | | | |
|  | Цель - комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Новодмитриевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие №1 «Организация освещения населенных пунктов»** | | | | | |
|  | Задача – обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов | | | | | |
|  | Целевой показатель - количество освещенных населенных пунктов | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения»** | | | | | |
|  | Задача – организация озеленения территории | | | | | |
|  | Целевой показатель – количество приобретенных и посаженных деревьев | штук | 1 | 500 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель – количество установленных элементов благоустройства (лавочек, контейнеров, вазонов и т.д.) | штук | 1 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | **Основное мероприятие № 3 «Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории Новодмитриевского сельского поселения»** | | | | | |
|  | Задача – улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | | | | | |
|  | Целевой показатель - количество убранных несанкционированных свалок | штук | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Целевой показатель – контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения – выдача предписаний | штук | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | **Основное мероприятие №4 «Мероприятия по содержанию памятников воинов погибших ВОВ**» | | | | | |
|  | Задача – приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства | | | | | |
|  | Целевой показатель - количество отремонтированных и реконструированных памятников ВОВ | штук | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | **Основное мероприятие №5 «Мероприятия по организации ритуальных услуг и мест захоронения в Новодмитриевском сельском поселении»** | | | | | |
|  | Задача – проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | |
|  | Целевой показатель – количество кладбищ, где проводились мероприятия по благоустройству | штук | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | **Основное мероприятие №6 «Прочее благоустройство»** | | | | | |
|  | Задача – повышение уровня благоустройства общественных территорий. | | | | | |
|  | Целевой показатель – количество обустроенных детских площадок | штук | 1 | 8 | 9 | 10 |
|  | Целевой показатель – разработка ПСД многофункциональной площадки | штук | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Целевой показатель – привлечение ТОС для участия в конкурсах по благоустройству своих территорий | человек | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Целевой показатель – отремонтированных общественных территорий | м2 | 361 | 361 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель – количество проинформированного населения о необходимости борьбы с карантинными |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие № 7 «Участие по отбору проектов местных инициатив»** | | | | | |
|  | Задача – разработка проектов местных инициатив | | | | | |
|  | Целевой показатель – количество реализованных проектов местных инициатив | штук | 1 | 1 | 2 | 2 |

\*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения.

Начальник финансового отдела И.В. Хомякова

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2 | |
|  |  |  |  | к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  | «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы» | | |
|  | **Перечень основных мероприятий программы** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам: | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Основное мероприятие № 1** | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Организация освещения населенных пунктов** | Местные бюджет | 1 480,0 | 840,0 | 290,0 | 350,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего:** | **1 480,0** | **840,0** | **290,0** | **350,0** |
| 1.1. | Мероприятие №1.1. | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата потребленной электроэнергии для нужд поселения | Местные бюджет | 1 480,0 | 840,0 | 290,0 | 350,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **1 480,0** | **840,0** | **290,0** | **350,0** |
| 2 | **Основное мероприятие № 2** | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения** | Местные бюджет | 1027,9 | 1027,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего:** | **1027,9** | **1027,9** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Мероприятие № 2.1. | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Высадка деревьев и кустарников на территории Новодмитриевского сельского поселения | Местные бюджет | 1027,9 | 1027,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **1027,9** | **1027,9** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | **Основное мероприятие №3** | Краевой бюджет | 1024,1 | 1024,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия по содержанию памятников воинов погибших в ВОВ** | Местные бюджет | 422,6 | 422,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **1446,7** | **1446,7** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1 | Мероприятие № 3.1. | Краевой бюджет | 1024,1 | 1024,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт и благоустройство братской могилы 1239 | Местные бюджет | 422,6 | 422,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **1446,7** | **1446,7** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | **Основное мероприятие №4** | Краевой бюджет | 3265,6 | 0,0 | **3265,6** | 0,0 |
| **Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в Новодмитриевском сельском поселении** | Местные бюджет | 1705,0 | 485,0 | 735,0 | 485,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **4970,6** | **485,0** | **4000,6** | **485,0** |
| 4.1. | Мероприятие № 4.1 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистки, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях | Местные бюджет | 1705,0 | 485,0 | 735,0 | 485,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **1705,0** | **485,0** | **735,0** | **485,0** |
| 5 | **Основное мероприятие №5.** | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Благоустройство территории** |
|
|
| Краевой бюджет | 531,1 | 531,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджет | 1551,6 | 715,7 | 498,9 | 337,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **2082,7** | **1246,8** | **498,9** | **337,0** |
| 5.1 | Мероприятие № 5.1. | Краевой бюджет | 531,1 | 531,1 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство детской площадки (приобретение и монтаж оборудования для детской площадки) | Местные бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **531,1** | **531,1** | **0,0** | **0,0** |
| 5.2 | Мероприятие № 5.2. | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка ПСД многофункциональной площадки | Местные бюджет | 134,3 | 134,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **134,3** | **134,3** | **0,0** | **0,0** |
| 5.3 | Мероприятие № 5.3. | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок Новодмитриевского сельского поселения | Местные бюджет | 199,6 | 99,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **199,6** | **99,6** | **0,0** | **100,0** |
| 5.4 | Мероприятие № 5.4 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание работников по уборке площади и сквера в ст. Новодмитриевской | Местные бюджет | 244,5 | 58,5 | 93,0 | 93,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **244,5** | **58,5** | **93,0** | **93,0** |
| 5.5 | Мероприятие № 5.5 | Краевой бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Приобретение элементов общего благоустройства (переходные мостики, урны, торговый павильон) | Местные бюджет | 514,1 | 299,7 | 107,2 | 107,2 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **514,1** | **299,7** | **107,2** | **107,2** |
| 5.6 | Мероприятие № 5.6 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Содержание и ремонт муниципального имущества (ремонт трактора, страхование трактора и дамбы, спил деревьев на территории кладбища) | Местные бюджет | 250,7 | 123,6 | 90,3 | 36,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **Итого:** | **250,7** | **123,6** | **90,3** | **36,8** |
| 5.7 | Мероприятие № 5.7 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство сквера в х. Оазис | Краевой бюджет | 1245,7 | 1245,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местные бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **1245,7** | **1245,7** | **0,0** | **0,0** |
| 5.8 | Мероприятие № 5.8 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Скос карантинной растительности (борьба с амброзией) | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджет | 208,4 | 0,0 | 208,4 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** | **208,4** | **0,0** | **208,4** | **0,0** |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | Федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Краевой бюджет | **5995,6** | **2730,0** | **3265,6** | **0,0** |
| Местные бюджет | **6229,3** | **3533,4** | **1523,9** | **1172,0** |
| Внебюджетные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего:** | **12 224,9** | **6263,4** | **4789,5** | **1172,0** |
| Начальник финансового отдела  И.В. Хомякова | | | | | | |