

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЕВЕРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

станица Новодмитриевская

от 28.07.2021г. № 125

**О внесении изменений в постановление администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 14 мая 2021 года № 83 «О внесении изменений в постановление администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 12 ноября 2014 года № 243 «Об утверждении Порядка

 принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новодмитриевского

сельского поселения Северского района»,
 п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести изменения в приложение к муниципальной программе «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы» утвержденной постановлением администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 12.11.2020г. № 161, приложение изложить в новой редакции.

 2. Общему отделу (Колесникова М.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы (Кузьминский А.В.).

 4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Новодмитриевского сельского

поселения Северского района Е.В.Шамраева

Приложение к постановлению

администрации Новодмитриевского

сельского поселения Северского района

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы  | Муниципальная программа «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Новодмитриевского сельского поселения Северского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Развитие, содержание и ремонт систем наружного освещения » - «Организация ритуальных услуг и мест захоронения»;- «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства поселения» - «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы- «Озеленение»- «Поощрение победителей краевого конкурса на звание лучший орган территориального общественного самоуправления» |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены муниципальной программой |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Новодмитриевского сельского поселения Северского района |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Новодмитриевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов;- организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения;- приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства;- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических; - повышение уровня благоустройства общественных территорий;- разработка проектно-сметной документации по объекту «Многофункциональная площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута». |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество освещенных населенных пунктов;- количество приобретенных и посаженных деревьев;- количество установленных элементов благоустройства (лавочек, контейнеров, вазонов и т.д.);- количество убранных несанкционированных свалок;- контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения – выдача предписаний;- количество отремонтированных и реконструированных памятников ВОВ;- количество кладбищ, где проводились мероприятия по благоустройству;- количество обустроенных детских площадок;- разработка ПСД многофункциональной площадки– привлечение ТОС для участия в конкурсах по благоустройству своих территорий;- количество проектов местных инициатив |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы и подпрограмм | Общий объем программы, составляет 18 734,3 тыс. рублей, том числе:2021 году – 6334,3,6 тыс. руб.;2022 году – 10 700,0 тыс. руб.;2023 году – 1700,0 тыс. руб.В том числе: за счет средств краевого бюджета:2021 год 2 730,0 тыс. руб.;2022 год – 9 000 тыс. руб.за счет средств местного бюджета:2021 году – 3533,4 тыс. руб.;2022 году – 1700,0 тыс. руб.;2023 году – 1700,0 тыс. руб.;Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт систем наружного освещения населенных пунктов» на 2021-2023 годы в Новодмитриевском сельском поселении из средств местного бюджета составляет 2588,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 году – 882,2 тыс. руб.;2022 году – 852,9 тыс. руб.;2023 году – 852,9 тыс. руб.Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» на 2021-2023 годы в Новодмитриевском сельском поселении» из средств местного бюджета составляет 1589,8 тыс. руб., в том числе по годам:2021 году – 485,0 тыс. руб.;2022 году – 552,4 тыс. руб.;2023 году – 552,4 тыс. руб.Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства поселения» на 2021-2023 годы в Новодмитриевском сельском поселении составляет 11 449,7 тыс. руб., в том числе:местный бюджет:2021 году – 715,7 тыс. руб.;2022 году – 9203,6 тыс. руб.;2023 году – 294,7 тыс. руб.краевой бюджет:2021 год – 1245,7 тыс. руб.2022 год – 9000,0 тыс. руб.Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» составляет 1446,7 тыс. руб. в том числе:за счет средств местного бюджета:2021 год – 422,6 тыс. руб.за счет средств краевого бюджета:2021 год – 1024,1 тыс. руб.Подпрограмма «Озеленение»в Новодмитриевском сельском поселении из средств местного бюджета составляет 1 027,9 тыс. руб., в том числе по годам:2021 году – 1 027,9 тыс. руб.;Подпрограмма «Поощрение победителей краевого конкурса на звание лучший орган территориального общественного самоуправления» составляет 531,1тыс.руб. за счет средств краевого бюджета:2021 году – 531,1тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация Новодмитриевского сельского поселения  |

#  1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства территории Новодмитриевского сельского поселения

**Северского района**

 Благоустройство территорий поселения - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Концепция стратегии социально-экономического развития Новодмитриевского сельского поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения.

 Муниципальное образование Новодмитриевское сельское поселение включает в себя 4 населенных пункта. Населенные пункты удалены друг от друга и от административного центра поселения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

 Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Новодмитриевского сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшилось, кроме того, значительная их часть достигла периода естественного старения. Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

 В населенных пунктах поселения существует проблема организации досуга детей. Территории детских площадок не оборудованы детскими площадками, в необходимых объемах. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства территорий.

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий и сооружений. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

 Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения, пешеходных дорожек, детских площадок от уровня преступности в поселении. По этой причине наружное освещение требует постоянного обслуживания, включающего в себя надзор за исправностью электросетей, ликвидацию повреждений, замену элементов установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), ремонт устройств телемеханического и автоматического управления сетями, замену электрических ламп, чистку светильников.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

 Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы**

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2021 по 2023 годы.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам, приведены в [**приложении N 1**](#sub_1100) к настоящей Программе.

**3. Перечень и основные мероприятия программы**

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика Новодмитриевского сельского поселения, улучшение структуры зелёных насаждений, повышение комфортности территории сельского поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в [**приложении**](#sub_1200)**2** к настоящей Программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета поселения с возможным привлечением средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников.

 При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Новодмитриевского сельского поселения Северского района.

 Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в приложении 2:

**5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

 риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

 организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

 природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

 Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы в том числе:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов для банков, повышению инфляции и повышению ключевой ставки Центрального банка, что скажется на ужесточении условий ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и снижению уровня доступности ипотечных кредитов.

 В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и участников муниципальной программы;

обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников муниципальной программы;

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

**6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

**7. Методика оценки эффективности реализации программы**

 Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района от 14 мая 2021 г. № 83 «О внесении изменений в постановление администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района

от 12 ноября 2014 года № 243 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новодмитриевского сельского поселения Северского района».

**8. Механизм реализации муниципальной программы и**

**контроль за ее выполнением**

 Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку программы;

- формирует структуру программы и перечень участников программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Новодмитриевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.

 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.

 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Начальник финансового отдела И.В. Хомякова

Приложение N 1

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Благоустройство территории Новодмитриевского сельского поселения Северского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус [**<\*>**](#sub_101) | Значение показателей |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | [**Муниципальная программа**](#sub_1000) **«Благоустройство территории Новодмитриевского сельского поселения Северского района»** |
|  | Цель - комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Новодмитриевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| 1.1 | **Основное мероприятие №1 «Организация освещения населенных пунктов»** |
|  | Задача – обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов |
|  | Целевой показатель - количество освещенных населенных пунктов | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения»** |
|  | Задача – организация озеленения территории  |
|  | Целевой показатель – количество приобретенных и посаженных деревьев | штук | 1 | 500 | 0 | 0 |
|  | Целевой показатель – количество установленных элементов благоустройства (лавочек, контейнеров, вазонов и т.д.) | штук | 1 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | **Основное мероприятие № 3 «Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории Новодмитриевского сельского поселения»** |
|  | Задача – улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения |
|  | Целевой показатель - количество убранных несанкционированных свалок | штук | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Целевой показатель – контроль за исполнением Правил благоустройства и санитарного содержания территории поселения – выдача предписаний | штук | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | **Основное мероприятие №4 «Мероприятия по содержанию памятников воинов погибших ВОВ**» |
|  | Задача – приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства |
|  | Целевой показатель - количество отремонтированных и реконструированных памятников ВОВ | штук | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | **Основное мероприятие №5 «Мероприятия по организации ритуальных услуг и мест захоронения в Новодмитриевском сельском поселении»** |
|  | Задача – проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм |
|  | Целевой показатель – количество кладбищ, где проводились мероприятия по благоустройству | штук | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | **Основное мероприятие №6 «Прочее благоустройство»** |
|  | Задача – повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
|  | Целевой показатель – количество обустроенных детских площадок | штук | 1 | 8 | 9 | 10 |
|  | Целевой показатель – разработка ПСД многофункциональной площадки | штук | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Целевой показатель – привлечение ТОС для участия в конкурсах по благоустройству своих территорий | человек | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Целевой показатель – отремонтированных общественных территорий | м2 | 361 | 361 | 0 | 0 |
|  | **Основное мероприятие № 7 «Участие по отбору проектов местных инициатив»** |
|  | Задача – разработка проектов местных инициатив |
|  | Целевой показатель – количество реазизованных проектов местных инициатив | штук | 1 | 1 | 2 | 2 |

\*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения.

 Начальник финансового отдела И.В. Хомякова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  | к муниципальной программе  |
|  |  |  |  | «Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2021-2023 годы» |
|  | Перечень основных мероприятий программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| №  | Наименование мероприятия  | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам: |
| п/п | 2021,0 | 2022,0 | 2023,0 |
|   |
| 1 | 2 | 3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 1 | **Основное мероприятие № 1** | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Организация освещения населенных пунктов** | Местные бюджет | 2588,0 | 882,2 | 852,9 | 852,9 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Всего:** | **2588,0** | **882,2** | **852,9** | **852,9** |
| 1.1. | Мероприятие №1.1. | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата потребленной электроэнергии для нужд поселения | Местные бюджет | 2588,0 | 882,2 | 852,9 | 852,9 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **2588,0** | **882,2** | **852,9** | **852,9** |
| 2 | **Основное мероприятие № 2** | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения** | Местные бюджет | 1027,9 | 1027,9 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Всего:** | **1027,9** | **1027,9** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Мероприятие № 2.1. | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Высадка деревьев и кустарников на территории Новодмитриевского сельского поселения | Местные бюджет | 1027,9 | 1027,9 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **1027,9** | **1027,9** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | **Основное мероприятие №3** | Краевой бюджет | 953,2 | 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия по содержанию памятников воинов погибших в ВОВ** | Местные бюджет | 493,5 | 493,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **1446,7** | **1446,7** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1 | Мероприятие № 3.1. | Краевой бюджет | 953,2 | 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт и благоустройство братской могилы 1239  | Местные бюджет | 493,5 | 493,5 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **1446,7** | **1446,7** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | **Основное мероприятие №4** | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в Новодмитриевском сельском поселении** | Местные бюджет | 1589,8 | 485,0 | 552,4 | 552,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **1589,8** | **485,0** | **552,4** | **552,4** |
| 4.1. | Мероприятие № 4.1 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистки, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях | Местные бюджет | 1589,8 | 485,0 | 552,4 | 552,4 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **1589,8** | **485,0** | **552,4** | **552,4** |
| 5 | **Основное мероприятие №5.** | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Прочее благоустройство** |
|
|
| Краевой бюджет | 9531,1 | 531,1 | 9000,0 | 0,0 |
| Местные бюджет | 1305,1 | 715,7 | 294,7 | 294,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **12081,9** | **1246,8** | **9294,7** | **294,7** |
| 5.1 | Мероприятие № 5.1. | Краевой бюджет | 531,1 | 531,1 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство детской площадки (приобретение и монтаж оборудования для детской площадки) | Местные бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **531,1** | **531,1** | **0,0** | **0,0** |
| 5.2 | Мероприятие № 5.2. | Краевой бюджет | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 |
| Разработка ПСД многофункциональной площадки | Местные бюджет | 123,6 | 123,6 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **9123,6** | **123,6** | **9000,0** | **0,0** |
| 5.3 | Мероприятие № 5.3. | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок Новодмитриевского сельского поселения | Местные бюджет | 299,6 | 99,6 | 100,0 | 100,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **299,6** | **99,6** | **100,0** | **100,0** |
| 5.4 | Мероприятие № 5.4 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание работников по уборке площади и сквера в ст. Новодмитриевской | Местные бюджет | 198,9 | 58,5 | 70,2 | 70,2 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **198,9** | **58,5** | **70,2** | **70,2** |
| 55.5 | Мероприятие № 5.5 | Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Приобретение элементов общего благоустройства (переходные мостики, урны, торговый павильон) | Местные бюджет | 514,1 | 299,7 | 107,2 | 107,2 |
|   | Внебюджетные источники |   |   |   |   |
|   | **Итого:** | **514,1** | **299,7** | **107,2** | **107,2** |
| 55.6 | Мероприятие № 5.6 | Краевой бюджет |   |   |   |   |
|   | Содержание и ремонт муниципального имущества (ремонт трактора, страхование трактора и дамбы) | Местные бюджет | 168,9 | 134,3 | 17,3 | 17,3 |
|   |   | Внебюджетные источники |  |   |   |   |
|   |   | **Итого:** | **168,9** | **134,3** | **17,3** | **17,3** |
| 55.7 | Мероприятие № 5.7 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство сквера в х. Оазис | Краевой бюджет | 1245,7 | 1245,7 | 0,0 | 0,0 |
|   | Местные бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | **Итого:** | **1245,7** | **1245,7** | **0,0** | **0,0** |
|   | **ИТОГО по муниципальной программе** | Федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Краевой бюджет | **10484,3** | **2730,0** | **9000,0** | **0,0** |
| Местные бюджет | **7004,3** | **3604,3** | **1700,0** | **1700,0** |
| Внебюджетные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего:** | **18734,3** | **6334,3** | **10700,0** | **1700,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник финансового отдела |  | И.В. Хомякова |