

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЕВЕРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

станица Новодмитриевская

от 12.11.2020г. № 160

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2021-2023 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», постановлением администрации Новодмитриевского сельского поселения от 12 ноября 2014 года № 243 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Новодмитриевского сельского поселения Северского района", п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2021-2023 годы», согласно приложению.

2. Общему отделу администрации Новодмитриевского сельского поселения обнародовать настоящее постановление в местах, отведенных для этих целей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Новодмитриевского сельского

поселения Северского района Е.В. Шамраева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Новодмитриевского сельского поселения  Северского района  от «\_12» \_\_\_11\_\_\_\_\_2020г. |

**Программа**

**«Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Паспорт программы**  **«Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района**  **на 2021-2023 годы»** | | |
| Наименование  муниципальной программы |  | «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2021-2023 годы» |
| Координатор  муниципальной программы |  | Заместитель главы администрации Новодмитриевского сельского поселения |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | Заместитель главы администрации Новодмитриевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | - «Мероприятия, финансируемые за счет средств дорожного фонда» |
| Цели муниципальной программы |  | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения  и создание условий для комфортного проживания граждан Новодмитриевского сельского поселения, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи муниципальной программы |  | - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения  - содержание и обустройство автомобильных дорог |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | - длина построенных, реконструированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения Новодмитриевского сельского поселения;  - длина отремонтированных автомобильных дорог местного значения Новодмитриевского сельского поселения (в зависимости от материала покрытия)  - длина построенных и отремонтированных тротуаров;  - количество установленных дорожных знаков;  - длина нанесенной дорожной разметки  - освещение автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств местного и краевого бюджета составляет – 11 272,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 3495,9 тыс. руб.,  2022 год – 3605,6 тыс. руб.,  2023 год – 4171,4 тыс. руб.  В том числе по подпрограммам муниципальной программы «Мероприятия, финансируемые за счет средств дорожного фонда» 11 272,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 3495,9 тыс. руб.,  2022 год – 3605,6 тыс. руб.,  2023 год – 4171,4 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | Заместитель главы администрации Новодмитриевского сельского поселения |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Новодмитриевского сельского поселения. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит устойчивое экономическое развитие Новодмитриевского сельского поселения, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышение уровня жизни населения. Развитие дорожного хозяйства напрямую зависит от общего состояния экономики поселения и в тоже время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на его развитие.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Новодмитриевского сельского поселения составляет 56,2 км, в том числе с твердым покрытием 37,945 км, дороги с асфальтовым покрытием составляют 18,8 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате меняется их технико-эксплуатационное состояние. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети на территории Новодмитриевского сельского поселения при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по капитальному ремонту и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объёмов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъёмности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог, позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей техническим регламентам и потребностям населения Новодмитриевского сельского поселения, формирование комфортных условий проживания граждан.

Задачи Программы:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Новодмитриевского сельского поселения;

- строительство тротуаров, реконструкция и капитальный ремонт;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- снижение дорожно-транспортных происшествий во время гололеда;

- содержание дорог;

- обустройство автомобильных дорог местного значения.

Программа рассчитана на 2021-2023 годы.

3. Перечень, краткое описание мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие «Строительство, реконструкция, ремонт тротуаров, дорог и сооружений на них» предусматривает осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта тротуаров, дорог и сооружений на дорогах, включая разработку проектно-сметной документации и ведение технического надзора.

Мероприятие «Содержание дорог» включает все виды работ в соответствии с классификацией работ на автомобильных дорогах, относящихся к содержанию дорог: устройство и прочистка водоотводных канав, устранение выбоин на дорожном покрытии, восстановление поперечного профиля и ровности дорог с гравийным или грунтовым покрытием, очистка от снега и мусора дорожного полотна и тротуаров, борьба с зимней скользкостью, поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения дорог, обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные и иные подобные объекты.

Мероприятие «Градостроительство и землепользование» предполагает разработку и доработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и землеустроительной документации.

Мероприятие «Обустройство автомобильных дорог местного значения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём  финансирования,  всего | в том числе по годам | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство, реконструкция, ремонт тротуаров, дорог и сооружений на них в Новодмитриевском сельском поселении | Местный бюджет | 6422,9 | 1945,9 | 1955,6 | 2521,4 |
| Градостроительство и землепользование | Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Обустройство автомобильных дорог местного значения (уличное освещение, покос травы, уборка мусора) | Местный бюджет | 4700,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| **ИТОГО по программе** |  | **11272,9** | **3495,9** | **3605,6** | **4171,4** |

4. Механизм реализации программы, включая организацию

управления программой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации Новодмитриевского сельского поселения, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с

соисполнителями, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной

программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет соисполнитель – отдел по вопросам благоустройства и ЖКХ администрации, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга её реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Соисполнители и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, предоставляют ему в рамках компетенции информацию необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм,

ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями

объемов финансирования и целевых показателей координатором программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой, завершился в отчетном году, координатор программы представляет в срок до 15 февраля доклад о результатах её выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Заместитель главы администрации

Новодмитриевского сельского поселения А.В. Кузьминский